N053

실습과제 제출 보고서

Cloud Run으로 무중단 배포하기

N053 실습 수행 결과 · 제출용

버전 1.0

## 목차

아래 목차는 Word에서 Ctrl(⌘)+클릭으로 각 장으로 이동합니다. 필드를 업데이트하면(F9) 페이지 번호가 갱신됩니다.

💡 팁 작성일 2026-10-29 · 근거: 같은 폴더 실습\N053_실습_진행기록.md(사실 장부)와 실습\실습로그\ 원본 로그 12개(08~19번), 강의노트 N053_Cloud_Run으로_무중단_배포하기(cloud-run).md

📌 요약 이 문서는 N052 보고서와 같은 구조(한눈에, 절별 기록, 사고 표, 풀지 못한 것, 정리, 궁금했던 것, 체크리스트, 증거 화면)로 쓴 보고서이다. 숫자·시각·리비전 이름·run 번호는 진행기록과 로그에 있는 값만 썼고, 없는 것은 "확인하지 못했다"고 적었다. 진행기록이 "추정"이라 한 것은 이 문서에서도 추정이라 쓰고 단정하지 않았다. 시각은 모두 한국 시간(KST)이다. GitHub Actions 화면은 UTC로 보이며 UTC 시각 숫자는 KST보다 9시간 작다(예: KST 14:42는 Actions 화면의 05:42). UTC로 적은 곳은 따로 표기했다. 공개 저장소에 올라가므로 Google Cloud 프로젝트 ID·번호, 서비스 주소의 숫자·해시(<프로젝트번호>·<해시>로 표기), Supabase 프로젝트 주소·ID, 키 값, 사용자 ID, 이메일은 싣지 않았다.

실행 주체 표시: Claude = AI 코딩 도우미가 실행한 명령·측정·워크플로 작성·PR 생성. 사용자 = Supabase 대시보드 작업, Secret Manager 값 입력, 연결 명령의 값 입력, PR 머지, production 승인, rollback 버튼, 브라우저 확인.

# 0. 한눈에

실습 범위: 교안 3~7장. 시작 상태가 부족해(Cloud Run 서비스에 Supabase 연결이 없고 production용 Supabase 프로젝트도 없었음) 3~5장을 모두 실습한 뒤 6~7장 직접 해 보기(스테이지 0~6)를 했다. 0% 배포·스모크 테스트·전환은 staging과 production 둘 다에 적용했다. 대상은 AI 친구 에이전트 서비스 friend-agent(production)와 friend-agent-staging(staging)이다.

| 시작 점검 Supabase 연결 없음 | → | 3장 연결 staging 다음 production | → | 4장 세 실험 프로브 세 종류 | → | 5장 손으로 0% 배포·롤백·카나리 | → | 6장 자동화 머지 한 번 배포 | → | 7장 증명 롤백·망가진 버전 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 1. 오늘의 흐름. 앞 절반은 손으로, 뒤 절반은 같은 일을 PR 머지와 버튼으로 자동화했다.

| 구분 | 결과 |
| --- | --- |
| 3장 Supabase 연결 | staging·production 모두 /version에 storage: supabase. staging은 새 리비전(BANNER=저장확인) 뒤에도 대화 유지, 시크릿 창은 다른 게스트. production 쪽 대화 직접 확인은 하지 않음 |
| 4장 ① 기본 배포 | 요청 285건, 실패 3건(ReadTimeout), 배포 명령 27초 |
| 4장 ② 준비가 늦은 버전 | 요청 295건, 실패 54건(전부 503, 약 21초), 배포 명령 37초 |
| 4장 ③ /health 프로브 | 요청 377건, 실패 0건, 배포 명령 약 84초(Git Bash 경로 변환 때문에 세 번 돌림) |
| 5장 블루그린 전환·롤백 | 요청 281건, 전환 중 실패 0건, 롤백에서 4건(ReadTimeout) |
| 5장 카나리 10% → 50% → 100% | 요청 503건, 실패 0건 |
| 5장 트래픽 고정 | 배포는 성공했는데 사용자는 옛 리비전인 상태를 재현하고 --to-latest로 풀었다 |
| 6장 배포 자동화 | deploy.yml에 67줄 추가(PR #31). staging run #25 첫 실행에서 전 단계 성공, production run #26 성공 |
| 7장 무중단 증명 | 첫 측정(로그 15) 실패 6건 → 깨워 두고 재측정(로그 16) 요청 752건 실패 0건 |
| 7장 원클릭 롤백 | rollback.yml 신설. staging 2회·production 2회 실행. production 사용자 버튼 롤백(#3)은 요청 4건 실패(15초), 새 버전 복귀(#4)는 0건(4초) |
| 스테이지 6 망가진 버전 | run #29에서 스모크 테스트 실패·전환 건너뜀, 요청 735건 실패 0건, Revert(PR #36) 뒤 run #30 정상 |

한 문장 요약: 배포 명령이 성공하고 워크플로가 초록이어도 사용자가 겪는 일은 다르다는 것을, 요청 확인 스크립트의 숫자(배포 명령 성공 뒤 503 54건, 롤백 직후 4건, 감시 직후 6건)로 직접 확인했고, 그 확인 절차를 PR 머지 한 번과 버튼 하나로 자동화했다.

- 환경: Windows 11 · PowerShell/Git Bash · gcloud · gh. 저장소 friend-agent(로컬 Documents\friend-agent-practice\friend-agent), 리전 us-central1.

- 작업 전 판본: 고치기 전 deploy.yml·ci.yml과 HEAD 커밋 번호를 N053/실습/판본_시작전/에 복사해 두었다.

- 원본 로그의 서비스 주소에는 프로젝트 번호와 주소 해시가 들어 있어 공개 저장소에 올리기 전에 <프로젝트번호>·<해시>로 마스킹했다(그 외는 원본 그대로).

- 사고·문제 요약은 8절, 확인하지 못한 것은 9절에 모았다.

# 1. 시작 상태 점검 (교안 3-3, 2026-10-29) — 실행: Claude

교안 3-3의 확인을 읽기 전용으로 돌렸다. 시작 시각은 진행기록에 적혀 있지 않다(확인하지 못함).

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 로컬 저장소 | 브랜치 staging, HEAD 1010a7d(= origin/main), 미추적 파일은 docs/cleanup-policy.json 하나 |
| 워크플로 | ci.yml, deploy.yml, hello.yml. deploy.yml은 staging 브랜치에서 이미지를 만들고 main에서는 staging 리비전의 다이제스트로 승격(N051) |
| GitHub 저장소 변수 | AR_REPO, DEPLOY_SA, GCP_PROJECT_ID, RUNTIME_SA, WIF_PROVIDER 5개(값은 적지 않음) |
| Cloud Run 서비스 | friend-agent, friend-agent-staging 모두 us-central1에 있음. 트래픽은 둘 다 latestRevision: true 100%(고정 아님) |
| 리비전(시작 시점) | production friend-agent-00023-8ht(커밋 8243335), staging friend-agent-staging-00011-7sm(커밋 1010a7d). production이 staging보다 한 커밋 뒤 |
| 환경변수 이름 | production LLM_PROVIDER, LLM_API_KEY, COMMIT_SHA, ENV, OCR_ENABLED / staging ENV, LLM_API_KEY, COMMIT_SHA, OCR_ENABLED — **STORAGE·AUTH·SUPABASE_* 없음** |
| /version | 두 서비스 모두 storage: memory, auth: none, banner: "" |
| 스타트업 프로브 | 두 서비스 모두 기본값(tcpSocket 포트만 확인) — /health 프로브가 아님 |
| Secret Manager 시크릿 | llm-api-key, llm-api-key-staging 둘뿐 — supabase-secret-staging·supabase-secret-production 없음 |
| 배포 액션 | google-github-actions/deploy-cloudrun@v3에 no_traffic·tag 입력이 있음(공식 action.yml v3로 확인) |

- 결론: 교안은 "지난 시간에 이어서 하고 있으면 확인만 하고 넘어가라"는 식으로 시작하지만, 이 서비스에는 Supabase 연결이 없었다. 그래서 3장(Supabase 연결)부터 4·5장을 모두 실습한 뒤 6·7장을 하기로 사용자가 범위를 정했다.

- 하지 않기로 한 것: 키·가입·대시보드·Secret Manager 값 입력은 Claude가 하지 않고 사용자가 직접 한다. PR 머지와 production 승인도 사용자가 한다.

# 2. Supabase 연결 (교안 3장, staging·production, 2026-10-29) — 실행: 사용자(대시보드·시크릿 값 입력)·Claude(권한·확인)

## 2-1. 시작 전에 있던 것과 없던 것

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| Supabase friend-agent-staging(us-east-2) | N052에서 만든 것이 활성 상태. 조직의 나머지 3개 프로젝트는 일시정지 그대로(사용자 확인, 증거 01) |
| Supabase friend-agent-production | 없었음 → 사용자가 새로 만들고(East US Ohio, 무료) SQL Editor에 0001_init.sql 실행 → Table Editor에서 테이블 6개 확인(증거 02). 지구본 아이콘은 Data API 노출 표시이고 RLS 표시가 아니다 |
| 익명 로그인 | production은 사용자가 켜고 Save. staging은 Claude가 서비스에 설정된 키로 익명 가입 요청을 보내 200과 세션 토큰이 돌아오는 것으로 켜져 있음을 확인(대시보드 화면으로 확인한 것은 아님) |
| Secret Manager | 사용자가 콘솔에서 supabase-secret-staging·supabase-secret-production을 직접 만듦(값은 채팅에 없음). Claude가 각각 활성 버전 1개임을 확인 |
| 읽기 권한 | Claude가 런타임 서비스 계정에 시크릿 각각에 대해서만 secretAccessor를 부여하고 정책을 다시 조회해 확인 |

## 2-2. staging 연결과 막힌 곳 — publishable key 접두사 중복

- 사용자가 PowerShell에서 연결 명령을 실행했다. 첫 시도는 <staging 프로젝트 URL> 자리 표시를 통째로(꺾쇠 포함) 바꾸지 않았고, 쉼표가 들어간 값을 따옴표로 감싸지 않아(Claude의 안내가 틀렸다) unrecognized arguments로 실패했다. 변수($URL, $KEY)를 쓰고 값을 큰따옴표로 감싸는 방식으로 바꿨다.

- 두 번째 시도는 명령이 성공했다(리비전 friend-agent-staging-00012-2l9, /version에 storage: supabase). 그러나 브라우저에 "로그인을 시작하지 못했습니다" 창이 떴다(증거 03).

- Claude가 서비스에 저장된 키를 값은 출력하지 않고 글자 구조만 확인했다: 길이 61, sb_publishable_이 두 번 이어져 있었다. 같은 키로 Supabase 익명 가입 요청을 보내면 401이었다. 원인은 복사한 값에 이미 들어 있는 접두사를 $KEY = "sb_publishable_…"에 한 번 더 쓴 것이다(Claude의 예시가 오해를 만들었다). 익명 로그인 설정 문제가 아니었다.

- 사용자가 키를 다시 넣고 $KEY.Length로 확인(처음 32, 다시 46)한 뒤 재실행했다 → 리비전 00013-fs2. Claude가 저장된 값을 조회해 길이 46·접두사 1회, 익명 가입 요청 200을 확인했다. 중간에 사용자가 붙여 준 출력은 이전 실행(00012)의 글이었고, 실제 상태는 조회로 확인했다.

⚠️ 주의 교안 부록 B의 "로그인을 시작하지 못했습니다" 원인은 익명 로그인이 꺼져 있는 것이다. 이번 원인은 달랐다(키 접두사 중복). 같은 증상에서도 먼저 저장된 값의 구조(길이·접두사)를 조회해 보면 원인을 빨리 가른다.

## 2-3. staging 확인 4단계 (교안 3-6)

| 확인 | 결과 |
| --- | --- |
| ① 화면 왼쪽 아래 "게스트로 사용 중" | 사용자의 캡처에서 왼쪽 아래 문구가 잘려 "…용 중"만 보였다(게스트 표시로 추정, 글자 전체는 확인하지 못함). 로그인 실패 창은 키를 고친 뒤 뜨지 않음 |
| ② messages에 행 생성 | 사용자의 캡처: 오늘(10-29) UTC 02:52~02:53(KST 11:52~11:53) 새 user_id로 5행(인사·날씨 질문·답·"고마워…"·답). 1~6행은 어제 N052 로컬 실습 기록이다(증거 04) |
| ③ 새 리비전 뒤에도 대화 유지 | Claude가 BANNER=저장확인으로 리비전 00014-vbd를 만들고 /version의 banner를 확인. 사용자가 일반 창을 새로고침하자 노란 띠에 저장확인이 보이고 대화가 그대로였다(증거 06) |
| ④ 다른 브라우저에서 앞 대화가 안 보임 | 사용자의 시크릿 창은 캐릭터 만들기로 시작했고(다른 게스트) 노란 띠에는 저장확인이 보였다(증거 05) |

## 2-4. production 연결 (3장 마무리)

- 사용자가 production 서비스에 연결 명령을 실행했다(변수 $PURL·$PKEY, $PKEY.Length로 46 확인 후) → 리비전 friend-agent-00024-62j.

- Claude의 확인: /version에 env: production, storage: supabase, auth: supabase. 환경변수 이름 5개 추가, 시크릿은 supabase-secret-production 참조, 키 길이 46·접두사 1회, staging과 다른 프로젝트 URL, 익명 가입 요청 200(production 프로젝트에 익명 사용자 1명 생김). 코드는 그대로라 커밋은 8243335(staging은 1010a7d).

- 3장 확인 4단계 중 "production에서 직접 대화해 messages 확인"은 이번에 하지 않았다(staging에서만 확인). staging 쪽 BANNER=저장확인은 4장 실험 전에 지우기로 했고 3-3절에서 정리됐다.

# 3. 실험 ①②③ 요청 확인 (교안 4장, staging, 12:05~12:18) — 실행: Claude

방법: scripts/watch_requests.py를 --seconds만큼 돌리고(/version에 0.2초 간격, 2초 안에 응답이 없으면 실패로 기록), 시작 약 10초 뒤 gcloud run services update로 새 리비전을 만들었다. 시작 전에 /version을 한 번 불러 콜드 스타트를 피했다. 원본은 실습로그/08~12_*.log이다.

## 3-1. 세 실험 비교

| 실험 | 프로브 | 시작 지연 | 전체 요청 | 실패 | 배포 명령 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 기본 배포 BANNER=측정1 | 기본(포트) | 없음 | 285 | 3 (ReadTimeout, 12:05:36~12:05:40) | 27초(12:05:13~12:05:40) | 새 리비전 00015-z97로 트래픽이 옮겨 가는 막바지에 몰림. 새 리비전 첫 응답 12:05:42.970. 교안의 "0건이거나 아주 적음"에 해당. 원인은 콜드 스타트로 추정(미확인) |
| ② 준비가 늦은 버전 SLOW_START_SECONDS=30,BANNER=측정2 | 기본(포트) | 30초 | 295 | 54 (전부 503, 12:08:07~12:08:28, 약 21초) | 37초(12:07:32~12:08:10) | 배포 명령이 성공으로 끝난 뒤에도 약 19초 더 503. 교안은 "30초 가까이"라 했으나 약 21초. 지연이 컨테이너 시작부터 센다는 것은 추정(미확인). 새 리비전 00016-8qn의 첫 정상 응답 12:08:29.130 |
| ③ /health 프로브 BANNER=측정3b | /health, 5초, 12회, 2초 | 30초 | 377 | 0 | 약 84초(12:16:01~12:17:25) | 새 리비전 00018-ts2의 첫 응답이 12:17:11.9에 찍혀 그때 이전 리비전 00017-g8d에서 전환된 것으로 보임(00018-ts2 177건, 47%). 배포가 ①보다 훨씬 오래 걸림(원인 미확인) |

- ②는 배포 명령이 성공으로 끝났는데 사용자는 503을 본 장면이다. 교안의 "배포 성공은 Cloud Run이 정한 준비 조건을 통과했다는 뜻일 뿐"이 숫자로 보였다. 교안 설명대로라면 기본 프로브는 포트가 열렸는지만 보므로 앱이 아직 준비되지 않았는데도 트래픽이 넘어간 것이다(교안 4-1의 "전등이 켜진 것만 보고 주방이 준비됐다고 판단"하는 경우). 이번에 직접 확인한 것은 503이 약 21초 이어졌다는 데까지이고, 프로브의 동작 자체를 따로 확인하지는 않았다.

- ③은 같은 조건에서 실패 0건이었고 배포 명령은 ①보다 훨씬 오래 걸렸다(약 84초). 교안은 이를 "사용자가 오류를 보는 것보다 배포가 늦어지는 편이 낫다"는 대가로 설명한다. 이번 로그만으로는 배포가 그만큼 길어진 원인을 확인하지 못했다.

- 시각은 모두 KST이다. 로그의 12:05는 Actions 화면 기준 UTC 03:05에 해당한다(이 실험은 Actions를 쓰지 않았다).

## 3-2. 실험 ③을 세 번 돌린 이유 (Git Bash 경로 변환)

| 순서 | 무엇이 일어났나 | 결과 | 로그 |
| --- | --- | --- | --- |
| 첫 실행(무효) | Git Bash가 --startup-probe=httpGet.path=/health의 /health를 윈도 경로로 바꿔 서비스에 저장된 프로브 경로가 C:/Program Files/Git/health가 됐다(서비스를 조회해서 발견, N052의 MSYS_NO_PATHCONV 함정과 같은 종류) | 요청 376건·실패 0건·배포 약 65초가 나왔으나 근거로 쓰지 않았다. 알 수 없는 경로에도 앱이 200으로 답했을 가능성이 있지만 확인하지 않았다 | 10_측정3_잘못된경로_GitBash변환.log |
| 두 번째(무효) | MSYS_NO_PATHCONV=1을 켜자 gcloud의 bash 래퍼가 자기 파이썬 파일 경로(C:\c\Users\…\gcloud.py)를 못 찾아 배포가 실행되지 않았다. 서비스는 그대로 00017·잘못된 경로 | 로그에는 요청 371건·ConnectTimeout 1건(12:12:41, 명령이 실패하기 전 구간이라 이 실험과 무관해 보이나 원인은 확인하지 않음) | 11_측정3_재실행_무효_gcloud경로오류.log |
| 세 번째(유효) | MSYS2_ARG_CONV_EXCL="--startup-probe"로 그 옵션 하나만 변환에서 제외 → 저장된 프로브가 httpGet.path=/health임을 서비스 조회로 확인 | 위 표의 ③은 이 실행 값 | 12_측정3_health프로브_재실행.log |

💡 팁 Git Bash에서 /로 시작하는 옵션 값은 변환될 수 있으니 실행 뒤 저장된 값을 조회해 확인한다. 변환 전체를 끄면 gcloud 래퍼가 깨질 수 있어 해당 옵션만 제외한다(MSYS2_ARG_CONV_EXCL). PowerShell에서는 이 문제가 없다.

## 3-3. 정리와 자동 배포에 남기기 (교안 4-6, PR #29·#30)

- Claude: --remove-env-vars SLOW_START_SECONDS,BANNER → 리비전 friend-agent-staging-00019-6qj. /health 프로브는 남겼다. 환경변수 이름은 ENV, LLM_API_KEY, COMMIT_SHA, OCR_ENABLED, STORAGE, AUTH, SUPABASE_*로 돌아왔다.

- 프로브 설정은 서비스에 직접 넣은 것이라, 자동 배포에서도 같은 설정이 들어가도록 Claude가 브랜치 startup-probe-health에서 deploy.yml의 flags 줄 한 줄만 바꿨다(--startup-probe=httpGet.path=/health,periodSeconds=5,failureThreshold=12,timeoutSeconds=2 추가, --service-account 유지). PR #29(→ staging), CI test·hello 통과(증거 07).

- 사용자가 #29를 staging에 머지 → staging 배포 성공(리비전 00020-dc2, /version 커밋 55734e4, 프로브 /health 저장을 Claude가 확인).

- Claude가 staging → main PR #30을 만들었다(#28의 AGENTS.md 한 줄 포함). 사용자가 머지와 production 승인 → production 리비전 friend-agent-00025-txp, /version 커밋 55734e4(staging과 같음, 이미지 승격 확인), 프로브 /health, 트래픽 latestRevision: true 100%.

# 4. 5장 블루그린·롤백·카나리·트래픽 고정 (교안 5장, staging, 12:41~12:47, 0% 배포 시각은 기록 없음) — 실행: Claude

시작 상태는 friend-agent-staging-00020-dc2가 latestRevision: true로 100%였다. 원본은 실습로그/13·14이다.

## 4-1. 0% 배포와 태그 URL (교안 5-2)

- gcloud run services update … --update-env-vars "BANNER=GREEN" --no-traffic --tag green → 새 리비전 00021-fup이 0%, 태그 URL 생성. 배포 직후 100% 줄에서 latestRevision: true가 사라지고 00020에 고정됐다(--no-traffic의 부수 효과).

- 태그 URL /version은 00021-fup·banner: GREEN, 원래 서비스 주소 /version은 00020-dc2·banner: "", 태그 URL /health는 200 {"status":"ok"}.

- 태그 URL은 두 형식 모두 열렸다: ① 서비스 조회(status.traffic[].url)가 돌려준 https://green---<서비스>-<해시>-uc.a.run.app ② 서비스 주소(프로젝트 번호 형식) 앞에 green---만 붙인 주소. 워크플로에서는 조회로 받은 값을 쓰는 편이 안전하다(형식이 바뀌어도 따라감).

## 4-2. 블루그린 전환과 롤백 (로그 13) — 요청 281건, 실패 4건

| 동작 | 명령 | 시각 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전환 | update-traffic --to-tags green=100 | 12:41:19.4 ~ 12:41:37.9 (명령 18.5초) | 첫 00021 응답 12:41:35.2, 전환 중 실패 0건 |
| 롤백 | update-traffic --to-revisions friend-agent-staging-00020-dc2=100 | 12:42:13.0 ~ 12:42:24.5 (명령 11.5초) | ReadTimeout 4건(12:42:22.9, 25.1, 27.5, 29.8), 00020의 첫 응답 12:42:32.2 |

- 응답 수: 00020 157건(56%), 00021 120건(43%).

- 교안은 "전환·롤백 모두 실패 0건·몇 초"를 예상했으나 롤백에서 4건, 명령 시간은 18.5초·11.5초였다. 롤백 4건은 이전 리비전 인스턴스가 약 35초 동안 트래픽이 없어 줄었다가 다시 켜진 콜드 스타트로 추정한다(인스턴스 수는 확인하지 않음). 명령 시간이 교안보다 긴 이유도 확인하지 못했다.

## 4-3. 카나리 10% → 50% → 100% (로그 14) — 요청 503건, 실패 0건

| 단계 | 명령 | 시각 | 트래픽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10% | update-traffic --to-tags green=10 | 12:43:50.2 ~ 12:44:04.7 | 00020 90 / 00021 10 |
| 50% | --to-tags green=50 | 12:44:59.8 ~ 12:45:10.0 | 50 / 50 |
| 100% | --to-tags green=100 | 12:46:05.1 ~ 12:46:15.8 | 00021 100 |

- 응답 수: 00020 280건(56%), 00021 223건(44%). 단계별 머문 시간(0%·10%·50%·100% 순으로 24·66·65·44초)으로 계산한 기대값은 약 42%로 관찰값과 비슷하다.

- 한계: 스크립트는 응답 리비전이 바뀔 때만 한 줄씩 찍어 단계별로 새 리비전 응답이 몇 건이었는지 따로 세지 못했다. 교안의 "10%가 8%·13%로 나온다"는 이번 로그로 증명하지 못했다.

## 4-4. 트래픽 고정 재현과 해제 (교안 5-5)

- 상태: 카나리 끝에 트래픽이 green 태그(00021) 100%로 고정돼 있었다.

- --update-env-vars "BANNER=고정확인": 명령은 성공으로 끝났지만 출력이 서비스 중인 00021-fup을 가리켜 새 리비전이 안 생긴 것처럼 보였다. 조회하니 00022-tvw가 만들어졌고 Ready였지만 트래픽 0%·Retired(인스턴스 없음)였다. 서비스 주소 /version은 00021(banner: GREEN) 그대로였다 → 배포는 성공했는데 사용자는 옛 리비전인 상태를 재현했다.

- update-traffic --to-latest → 100%가 00022-tvw로 옮겨 가고 /version에 banner: 고정확인. --remove-tags green, --remove-env-vars BANNER(→ 00023-jrk) 뒤 최종: latestRevision: true 100%, banner: "".

- 조회 중 파이썬 출력에서 BANNER 한글이 깨져 보였으나 서비스의 /version은 고정확인으로 정상이었다. 파이프 읽기 인코딩 문제로 보이며 실제 값 문제는 아니다.

📌 요약 롤백 뒤와 카나리 뒤에 트래픽이 특정 리비전에 고정되는 것을 두 번 확인했다. 그래서 6장 자동화는 (a) 0% 배포 뒤 반드시 명시적으로 전환하고 (b) 마지막에 --to-latest로 고정을 풀어 두는 쪽으로 설계했다.

# 5. 6장 머지 한 번 배포 자동화 (교안 6장, PR #29~#34)

## 5-1. 설계와 PR (실행: Claude 작성, 사용자 확인 뒤 진행)

사용자가 "staging과 production 둘 다"에 적용하고, 전환은 --to-latest, 태그는 고정 이름 green으로 하는 설계를 확인했다("이대로 진행"). deploy.yml에 67줄만 추가하고 기존 줄은 그대로 두었다(브랜치 blue-green-auto, PR #31, 대상 staging). 추가한 단계는 다음과 같다.

| 단계 | 하는 일 |
| --- | --- |
| ⓪ concurrency | 같은 브랜치의 배포는 한 번에 하나만 실행 |
| ① 리비전 기록 | 지금 트래픽을 받는 리비전을 기록(롤백·메시지용) |
| ② 배포 | no_traffic: true, tag: green으로 0% 배포 |
| ③ 스모크 테스트 | 태그 URL의 /health와 /version의 커밋 일치 여부를 6초 간격으로 최대 10번 확인 |
| ④ 전환 | 최신 준비 리비전이 테스트한 리비전과 같을 때만 update-traffic --to-latest |
| ⑤ 전환 확인 | 서비스 주소 /version의 커밋 확인 |

푸시 전 검증: YAML 문법, 모든 run: 블록 bash -n 통과. 실제 동작은 머지 뒤에 확인했다.

## 5-2. PR과 run 대응표 (진행기록에 적힌 것만)

| PR | 방향 | 내용 | 머지 뒤 run과 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| #29 | → staging | /health 프로브를 deploy.yml의 flags에 추가 | staging 리비전 00020-dc2, 커밋 55734e4 (run 번호는 진행기록에 없음) |
| #30 | staging → main | #29 + AGENTS.md 한 줄 | production 리비전 00025-txp, 커밋 55734e4 (run 번호는 진행기록에 없음) |
| #31 | → staging | 0% 배포 + 스모크 테스트 + 전환 67줄 | run #25(커밋 1a4819e) 전 단계 성공, staging 00031-wod |
| #32 | staging → main | #31 승격 | run #26 전 단계 성공, production 00026-vis |
| #33 | → staging | rollback.yml 신설 | run #27 성공, staging 00033-bas, 커밋 8d549df |
| #34 | staging → main | #33 승격 | run #28 성공, production 00028-rum, 커밋 8d549df |
| #35 | → staging | 일부러 망가뜨린 버전(7절) | run #29 스모크 테스트 실패(병합 커밋 b50cc5c) |
| #36 | → staging | #35의 Revert(7절) | run #30 성공, 커밋 412a785 |

## 5-3. staging 첫 실행 (run #25, 커밋 1a4819e) — 실행: 사용자(머지)·Claude(감시·확인)

- 기록된 전환 전 리비전은 friend-agent-staging-00023-jrk. 새 리비전 00031-wod를 0%로 올렸다(이미지 빌드·푸시·준비 대기를 포함해 스모크 시작까지 약 2분 30초).

- 스모크 테스트는 1번째 시도에서 통과(/health 정상, /version 커밋 일치). 전환 로그는 0%  00031-wod / 100% LATEST (currently 00031-wod). 전환 확인도 1번째 시도에서 통과.

- 최종 상태: latestRevision: true 100%(고정 아님), green 태그는 같은 리비전에 남음, /version 커밋 1a4819e(증거 10).

- 리비전 번호가 00023에서 00031로 건너뛰었다. 중간 번호의 리비전은 목록에 없고 이유는 확인하지 못했다. 동작에는 영향이 없어 보인다.

## 5-4. production 반영 (PR #32 → run #26) — 실행: 사용자(머지·승인)·Claude(감시·확인)

- 사용자가 PR #32를 머지하고 production 승인. run 전체 성공. 단계: staging 이미지 찾기(production 승격) ✓ → 리비전 기록 ✓ → 배포 ✓ → 스모크 테스트 ✓ → 전환 ✓ → 전환 확인 ✓ (이미지 빌드는 건너뜀: staging에서 만든 이미지를 승격).

- production 최종: 리비전 friend-agent-00026-vis가 latestRevision: true 100%, /version 커밋 1a4819e(staging과 같음), storage·auth는 supabase.

- 증거 화면 09(run 24, main 배포)와 08(run 23, staging 배포 진행 중)은 6장 이전 PR #29·#30의 배포 화면이다(증거 파일명 기준. 진행기록에 run 번호는 없다).

# 6. 7장 무중단 증명과 원클릭 롤백 (교안 7장)

## 6-1. 스테이지 4 — 배포 중 production 요청 확인

첫 측정(로그 15, run은 PR #32 승인 건) — 실행: Claude. 승인으로 deploy 작업이 시작되는 순간(14:10:22)을 감지해 production /version에 0.2초 간격 요청을 5분간 보냈다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 전체 요청 | 723건 |
| 실패 | 6건 (모두 ReadTimeout, 14:10:23~14:10:35) |
| 응답 | friend-agent-00025-txp(이전) 152건 21%, friend-agent-00026-vis(새) 565건 78% |
| 이전 → 새 리비전 전환 | 14:11:39에 새 리비전의 첫 응답. 이 전환 구간의 실패는 0건 |

- 실패 6건은 감시 시작 직후 15초 안에 몰렸고 14:10:37에 이전 리비전의 첫 응답이 왔다. 새 리비전이 트래픽을 받기(14:11:39) 약 1분 전이므로 배포 전환이 원인은 아니다. 감시 전에 production을 한 번 깨워 두지 않아 이전 리비전 인스턴스의 콜드 스타트였던 것으로 추정한다(확인하지 않음).

- 스테이지 4의 클리어 조건("실패 0건")은 이 로그만으로는 엄밀히는 충족하지 못했다. 그래서 다음 production 배포에서 감시 전에 production을 깨워 두고 다시 재기로 했다.

재측정(로그 16, run #28) — 실행: Claude(감시), 사용자(승인).

- 승인을 기다리는 동안 production /version을 20초마다 호출해 깨워 둔 뒤, 승인으로 deploy 작업이 시작되는 순간(14:28:12) 5분간 요청 확인을 켰다.

- 결과: 전체 752건, 실패 0건. 이전 리비전 00026-vis 195건(26%) → 새 리비전 00028-rum 557건(74%), 새 리비전의 첫 응답 14:29:32(승인 약 80초 뒤).

- 배포 run #28: 승격 → 기록 → 배포 → 스모크 테스트 → 전환 → 전환 확인 전 단계 성공, 전체 2분 13초(deploy 작업 1분 35초). production은 latestRevision: true 100%, /version 커밋 8d549df.

| 비교 | 로그 15 | 로그 16 |
| --- | --- | --- |
| 감시 전 production 깨우기 | 하지 않음 | 승인 대기 중 20초마다 호출 |
| 전체 요청 | 723 | 752 |
| 실패 | 6 | 0 |
| 이전 리비전 응답 | 152건(21%) | 195건(26%) |
| 새 리비전 응답 | 565건(78%) | 557건(74%) |

- 6건이 사라진 것은 "감시 직후 콜드 스타트" 추정과 일관되지만 원인을 직접 확인한 것은 아니다. 깨워 두기만 바꾼 이 한 번의 비교가 근거이다.

- 스테이지 4 클리어 조건("이전·새 리비전 응답이 모두 보이고 실패 0건")은 로그 16으로 충족했다. 사용자가 승인하는 화면(Deployment protection rules에 production 승인 기록)과 run #28의 단계 목록은 발표 장면으로 쓸 수 있다(증거 11).

## 6-2. 스테이지 5 — 원클릭 롤백 rollback.yml

설계 — 실행: Claude 작성, 사용자가 선택.

- 사용자가 "롤백에도 production 승인을 거치지 않음"을 선택했다. 이유: 이 저장소는 본인 한 명이 승인자이자 유일한 실행자라 승인 절차는 보호보다 지연이 크고, 입력 형식·서비스 소속·Ready 검사를 안전장치로 둔다. 과제 문구는 이 선택을 직접 따져 정하라는 것이며 어느 쪽도 맞다. 반대 위험("급할 때도 무단 실행")은 environment: production을 붙이면 바로 막을 수 있다.

- .github/workflows/rollback.yml 새 파일 하나. workflow_dispatch 입력은 target(staging/production)과 revision(리비전 이름, 필수). 단계: 인증(WIF, 배포와 같은 변수) → 입력과 리비전 확인(이름 형식 ^서비스-NNNNN-xxx$, 서비스 소속, Ready) → update-traffic --to-revisions 리비전=100 → 서비스 주소 /version 확인과 걸린 초를 실행 요약에 표로 기록. 입력값은 환경변수로만 셸에 전달하고, 배포와 같은 concurrency 그룹을 쓴다.

- 푸시 전 검증: YAML·bash -n, 입력 형식 시험(정상 통과 / staging 리비전·x; rm -rf / 거부), 실제 리비전으로 소속·Ready 조회 경로 확인(내 컴퓨터에 jq가 없어 같은 경로를 파이썬으로 확인).

- PR #33(→ staging) 머지 → staging 배포 성공(리비전 00033-bas, 커밋 8d549df) → PR #34(→ main) 머지·production 승인 → Actions에 rollback이 등록됐다(기본 브랜치에 있어야 버튼이 보인다). 증거 12.

시험 결과 (rollback #1~#4)

| # | 대상 | 입력(되돌아갈 리비전) | 실행자 | 롤백 명령부터 `/version` 확인까지 | 워크플로 전체 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | staging | friend-agent-staging-00031-wod | Claude(gh workflow run) | 32초 (확인 3번째 시도) | 약 52초 |
| #2 | staging | friend-agent-staging-00033-bas (새 버전으로 복귀) | Claude | 21초 (1번째 시도) | 기록 없음 |
| #3 | production | friend-agent-00026-vis | 사용자(버튼) | 15초 (확인 2번째 시도) | 33초 (KST 14:42:01~14:42:34, Actions 화면 UTC 05:42:01~05:42:34) |
| #4 | production | friend-agent-00028-rum (새 버전으로 복귀) | Claude(gh workflow run rollback.yml --ref main -f target=production -f revision=friend-agent-00028-rum) | 4초 (1번째 시도) | 약 27초 (KST 14:48:36~14:49:03) |

- #3 직후 production: 트래픽 00026-vis 100%(고정, latestRevision 없음), /version 커밋 1a4819e. 새 버전(00028-rum)은 0%·green 태그만 남았다(증거 13: rollback #3 production 실행 중).

- 확인 단계의 첫 시도는 #1·#3에서 curl: (28) … timed out after 5001 ms → "아직 없음 이 응답 중"으로 찍혀 재시도됐다. 되돌아간 리비전의 인스턴스가 깨어나는 동안일 것으로 추정한다(확인하지 않음). 출력 문구가 어색하다(응답이 없을 때 "없음 이"로 읽힘).

- 교안의 클리어 확인 4가지: ① Actions의 Run workflow 버튼 → #3(사용자가 직접), ② Cloud Run 리비전 탭에서 이전 리비전 100% → 조회로 확인, ③ 버튼부터 /version이 바뀐 시각까지 → 롤백 명령부터 확인까지 15초(요약 표와 로그의 "롤백 명령부터 15초"), 버튼을 누른 때부터 워크플로 전체는 33초, ④ 새 버전으로 다시 돌아가기 → #4.

## 6-3. production 롤백 중 요청 확인 (로그 17, rollback #3) — 실행: Claude

- 승인 없는 버튼이라, 버튼이 눌린 것을 감지해(rollback 실행 시작 14:42:04) production /version에 150초간 요청했다. 대기 중에는 production을 20초마다 깨워 두었다.

- 전체 357건, 실패 4건(ReadTimeout, 14:42:21~14:42:28). 이전 리비전 00028-rum 40건(11%) → 롤백 대상 00026-vis 313건(88%), 00026-vis의 첫 응답 14:42:30.6.

- 실패 4건은 트래픽이 00026-vis로 옮겨 간 직후 약 9초에 몰렸다. staging 롤백(로그 13)에서도 같은 모양(4건)이 있었다. 롤백 대상이 그동안 트래픽을 못 받아(약 13분 이상) 인스턴스가 줄어 있다가 다시 켜지는 콜드 스타트로 추정한다. 배포 전환(로그 16, 0건)과 달리 롤백은 준비되지 않은 리비전으로 곧바로 트래픽을 옮기므로 스타트업 프로브가 막아 주지 못한다(교안의 "롤백은 프로브를 다시 돌리지 않는다"와 일치).

- 요청이 끊기는 시간까지 보면 명령 시간 15초 외에 약 9초가 추가로 보인다.

## 6-4. production을 새 버전으로 복귀 (로그 18, rollback #4) — 실행: Claude

- 사용자가 "제가 실행"(에이전트가 실행하는 쪽 버튼)을 선택해 Claude가 위 명령으로 실행했다. 롤백 명령부터 /version 확인까지 4초, 워크플로 전체 약 27초.

- 요청 확인(100초): 전체 249건, 실패 0건. 00026-vis 72건(29%) → 00028-rum 177건(71%), 전환 14:48:56.

- #3(실패 4건·15초)과 달리 이번에는 0건·4초였다. 되돌아간 00028-rum이 롤백 약 6분 전까지 트래픽을 받아 인스턴스가 남아 있었을 가능성이 있다(콜드 스타트 추정과 일관됨, 확인하지 않음).

- 최종: production friend-agent-00028-rum 100%(고정, latestRevision 없음)·green 태그 유지, /version 커밋 8d549df. 다음 정상 배포의 전환 단계가 고정을 푼다.

| 롤백 측정 | 대상 | 전체 요청 | 실패 | 명령부터 확인까지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로그 13 (staging, 손으로) | 00020-dc2로 | 281 | 4 | 명령 11.5초 |
| 로그 17 (production, rollback #3) | 00026-vis로 | 357 | 4 | 15초 |
| 로그 18 (production, rollback #4) | 00028-rum으로 | 249 | 0 | 4초 |

# 7. 스테이지 6 망가진 버전 시험 (staging, 2026-10-29 14:58~15:04)

## 7-1. 방식 A를 고른 이유

교안은 "/health가 항상 실패하는 버전"을 말하지만, test_health가 /health를 검사하고 staging 브랜치는 test 체크가 필수(관리자에게도 적용)라서 그 PR은 CI에서 막힌다. 통과시키려면 테스트도 같이 바꿔야 하는데 그러면 시험 취지가 흐려진다. /version은 테스트가 없다.

- 사용자가 A(/version이 틀린 커밋을 돌려주게 함)를 선택했다. /health는 정상이라 스타트업 프로브는 통과하고, 새로 만든 스모크 테스트의 커밋 비교에서만 걸린다. 교안의 "어느 쪽이든 전환 단계까지 가지 않으면 클리어"에 해당한다. B(/health가 항상 실패)는 하지 않았다.

- 변경은 app/main.py 한 줄("commit": "broken-" + settings.commit[:7])과 주석뿐이다. 로컬 pytest 15개 통과, 실제 CI도 통과했다. production은 건드리지 않았고 staging → main으로 올리지 않았다. PR #35(→ staging)를 사용자가 머지했다.

## 7-2. 결과 (run #29, 병합 커밋 b50cc5c)

| 단계 | 결과 |
| --- | --- |
| test | success (19초) — CI는 통과 |
| 이미지 만들기와 올리기 | success |
| 지금 트래픽을 받는 리비전 기록 | success (friend-agent-staging-00033-bas) |
| deploy (0% 배포, 새 리비전 00037-duy) | success — /health가 정상이라 프로브 통과 |
| 스모크 테스트 (태그 URL) | failure — 기대 커밋 b50cc5ce…, 10번 모두 broken-b50cc5c |
| 전환 / 전환 확인 / 배포 결과 | skipped |

- 스모크 테스트 로그의 마지막 줄: "스모크 테스트 실패. 전환하지 않는다. 사용자는 계속 friend-agent-staging-00033-bas 을 쓴다"(증거 14).

- 시험 뒤 staging: 트래픽 00033-bas 100% 그대로, /version 커밋 8d549df. 망가진 00037-duy는 0%·green 태그만 남았다.

## 7-3. 요청 확인 (로그 19, 5분 감시)

- 감시는 deploy 작업 시작(14:59:24)을 감지해 켰고, 대기 중 staging을 20초마다 깨워 두었다. 전체 735건, 실패 0건, 응답은 전부 00033-bas(100%).

- 즉 사용자는 망가진 버전을 한 번도 보지 못했다.

## 7-4. Revert와 정상 배포 (PR #36 → run #30)

- Claude가 병합 커밋을 git revert -m 1 b50cc5c로 되돌려 브랜치 revert-broken-version, PR #36(→ staging)을 만들었다. 되돌린 뒤 app/main.py가 시험 전 커밋 8d549df와 같음을 diff로 확인했다(교안은 GitHub Revert 버튼을 말하나 같은 결과). 사용자가 머지했다.

- run #30(커밋 412a785)은 전 단계 success: 스모크 테스트 1번째 시도 통과(/health 정상, /version 커밋 일치), 전환 로그 0%  00038-veg → 100% LATEST (currently 00038-veg), 전환 확인 통과(증거 15).

- 최종 staging: 00038-veg가 latestRevision: true 100% — 롤백(#1·#2)으로 고정돼 있던 트래픽도 이 전환 단계(--to-latest)가 풀었다. /version 커밋 412a785.

스테이지 6 클리어 확인 4개 충족: ① 실패한 단계와 건너뛴 전환 ② 트래픽 100%가 이전 리비전 그대로 ③ 요청 확인 실패 0건 ④ Revert 머지 뒤 정상 배포가 끝까지 돎.

⚠️ 주의 교안 7-4의 단서처럼 망가진 버전인데 워크플로가 초록이고 /version이 새 커밋이라면 스모크 테스트가 원래 서비스 주소를 보았거나 실패가 단계 실패로 이어지지 않았다고 의심해야 한다. 이번에는 스모크 테스트가 태그 URL을 보게 했고 실제로 단계가 실패로 끝났다.

# 8. 사고·문제 표

| 번호 | 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2절: 연결 명령 성공 뒤 브라우저에 "로그인을 시작하지 못했습니다" 창(증거 03) | publishable key에 이미 들어 있는 sb_publishable_을 명령에서 한 번 더 붙여 저장된 키가 길이 61·접두사 2회(익명 가입 요청 401). Claude의 예시가 오해를 만들었다. 익명 로그인 설정 문제가 아니었다 | 값을 출력하지 않고 길이·접두사만 조회해 원인 확인. 사용자가 키를 다시 넣고 $KEY.Length로 확인(46) 후 재실행 → 00013-fs2, 익명 가입 200 |
| 2 | 2절 첫 시도에서 unrecognized arguments | PowerShell에서 쉼표가 들어간 값을 따옴표로 감싸지 않았고(Claude의 안내가 틀림), <staging 프로젝트 URL> 자리 표시를 꺾쇠까지 통째로 바꾸지 않았다 | 변수($URL, $KEY)를 쓰고 값을 큰따옴표로 감싸는 방식으로 변경 |
| 3 | 3절 실험 ③ 첫 실행이 실패 0건·배포 약 65초로 끝났으나 서비스에 저장된 프로브 경로가 C:/Program Files/Git/health | Git Bash가 /로 시작하는 옵션 값을 윈도 경로로 바꿨다(N052의 MSYS_NO_PATHCONV 함정과 같은 종류). 실험 ③ 무효 | 서비스 조회로 발견. 결과를 근거로 쓰지 않고 로그만 보존(10_…) |
| 4 | 3절 실험 ③ 두 번째 실행에서 배포가 실행되지 않고 can't open file '…gcloud.py' | MSYS_NO_PATHCONV=1로 변환 전체를 끄자 gcloud의 bash 래퍼가 자기 파이썬 파일 경로를 못 찾았다. 실험 ③ 무효 2회째 | MSYS2_ARG_CONV_EXCL="--startup-probe"로 해당 옵션만 제외. 세 번째 실행이 유효(12_…), 저장된 값 httpGet.path=/health 확인 |
| 5 | 6-1절 production 배포 중 감시 직후 실패 6건(ReadTimeout, 14:10:23~14:10:35)으로 첫 측정이 스테이지 4 조건 미충족 | 감시 전에 production을 깨워 두지 않아 이전 리비전 인스턴스의 콜드 스타트였던 것으로 추정(미확인). 새 리비전 전환(14:11:39) 약 1분 전이라 배포 전환 탓은 아님 | 승인 대기 중 20초마다 production을 깨워 두고 재측정 → 752건 실패 0건(로그 16). 첫 측정은 기록에 그대로 남김 |
| 6 | 롤백 직후 실패 4건: staging 로그 13(ReadTimeout 4건), production 로그 17(4건) | 롤백 대상 리비전이 한동안 트래픽을 못 받아 줄었던 인스턴스가 다시 켜지는 콜드 스타트로 추정(인스턴스 수 미확인). 롤백은 준비되지 않은 리비전으로 곧바로 트래픽을 옮기므로 프로브가 막지 못한다 | 해결하지 않고 관찰로 남김. 최근까지 트래픽을 받던 리비전으로 복귀한 #4는 0건(가능성) |
| 7 | 4-4절 트래픽 고정 시 BANNER=고정확인 배포 명령이 성공했는데 새 리비전이 안 생긴 것처럼 보임 | 트래픽이 green 태그에 고정돼 있어 명령 출력이 서비스 중인 00021-fup을 가리켰다. 조회하니 00022-tvw는 만들어졌지만 0%·Retired였고 서비스 주소는 옛 리비전 | update-traffic --to-latest로 풀고 6장 자동화에 "0% 배포 뒤 명시적 전환·마지막에 --to-latest"를 반영 |
| 8 | 원본 로그의 서비스 주소에 프로젝트 번호·주소 해시가 들어 있어 공개 저장소에 그대로 올릴 수 없음 | 서비스 주소 형식이 …-<프로젝트번호>.us-central1.run.app, 태그 URL에 해시 포함 | 올리기 전에 <프로젝트번호>·<해시>로 마스킹(그 외 내용은 원본 그대로) |
| 9 | rollback 확인 단계의 첫 시도가 curl: (28) … timed out after 5001 ms로 찍힘(#1·#3) | 되돌아간 리비전의 인스턴스가 깨어나는 동안으로 추정(미확인). 출력 문구도 어색함("없음 이 응답 중") | 확인 단계의 재시도로 통과(2~3번째 시도). 문구는 고치지 않음 |
| 10 | 교안 방식(/health가 항상 실패하는 버전)은 CI test_health에서 PR이 막힘 | 테스트가 /health를 검사하고 staging 브랜치는 test 체크가 필수 | 사용자가 방식 A(/version 커밋 불일치)를 선택(7-1절) |
| 11 | 조회 출력에서 BANNER 한글이 깨져 보임(4-4절) | 파이프 읽기 인코딩 문제로 보임(서비스의 /version은 고정확인으로 정상) | 실제 값은 /version으로 확인. 실제 값 문제는 아님 |
| 12 | 2-2절 중간에 붙여 준 출력이 이전 실행(00012)의 글이었음 | 사용자가 붙여 준 출력과 실제 상태가 어긋남 | 서비스를 조회해 실제 상태(00013-fs2, 키 길이 46)를 확인 |

# 9. 풀지 못한 것 · 교안과 달라진 것

## 9-1. 확인하지 못한 것 · 추정으로 남은 것

- 콜드 스타트 추정 3곳: ① 실험 ①의 ReadTimeout 3건(3-1절) ② 롤백 직후 4건(로그 13의 staging, 로그 17의 production)과 첫 측정 6건(로그 15)을 콜드 스타트로 본 것 ③ rollback 확인 첫 시도의 timeout. 모두 인스턴스 수를 직접 보지 않았으므로 추정이다. 깨워 두기만 바꾼 로그 15 → 16의 비교 한 번이 유일한 간접 근거이다.

- 실험 ②의 503이 약 21초(교안 "30초 가까이")였던 이유: 지연이 컨테이너 시작부터 센다는 것은 추정이며 확인하지 않았다.

- 실험 ③이 약 84초로 ①(27초)보다 훨씬 오래 걸린 원인(교안은 30초쯤 더 걸린다고 했음, 이번 차이는 약 57초): 확인하지 못했다.

- 잘못된 경로에서도 실패 0건: 실험 ③ 첫 실행은 프로브 경로가 C:/Program Files/Git/health였는데도 실패 0건·배포 약 65초였다. 앱이 알 수 없는 경로에 200으로 답했을 가능성이 있지만 확인하지 않았다.

- 블루그린 명령 시간(전환 18.5초·롤백 11.5초): 교안의 "몇 초"보다 길었고 이유는 확인하지 못했다.

- 카나리 단계별 비율: 스크립트가 리비전이 바뀔 때만 찍어 단계별 새 리비전 응답 수를 세지 못했다. 교안의 "10%가 8%·13%로 나온다"는 증명하지 못했다(전체 44%가 기대값 약 42%와 비슷하다는 것까지만 확인).

- 리비전 번호가 건너뜀: staging이 00023에서 00031로 건너뛰었고(중간 번호는 목록에 없음) 이유는 확인하지 못했다. 이 밖에도 production 00027, staging 00032·00034~00036은 진행기록에 이름이 나오지 않으며 정체를 확인하지 않았다.

- 배포 시간이 교안보다 길었다: 실험 ③ 약 84초, run #25의 스모크 시작까지 약 2분 30초, run #28 전체 2분 13초. 교안 기준과의 차이 이유는 확인하지 못했다.

- 아침 IAM 스냅샷 없음: 교안 마지막 점검은 "배포 서비스 계정의 역할이 오늘 아침과 같은지" 보라고 하지만 시작 때 스냅샷을 남기지 않아 비교하지 못했다. 오늘 IAM 변경은 Claude가 한 것이 전부 기록되어 있어(런타임 서비스 계정에 시크릿 각각에 대한 secretAccessor 2개) 변경 사항의 추적까지만 했다.

- 3장 일부: staging의 "게스트로 사용 중" 문구가 캡처에서 잘려 전체 글자를 확인하지 못했다. production에서 직접 대화해 messages를 확인하는 단계는 하지 않았다. $KEY.Length가 처음 32였던 이유는 기록에 없다.

- 스테이지 6 방식 B(/health가 항상 실패해 프로브가 배포 단계에서 먼저 막는 경로)는 시험하지 않았다.

- 교안 7-6 "스키마 변경이 있는 배포"와 7-5 선택 과제는 진행기록에 시험·응답 기록이 없다(확인하지 못함).

- 교안 3-7이 남겨 둔 한계(staging·production이 같은 런타임 서비스 계정을 쓰는 점)를 나누는 작업은 진행기록에 없다.

- 증거 08·09의 run 번호(23·24)는 증거 파일명 기준이며 진행기록에는 run 번호가 적혀 있지 않다.

## 9-2. 교안과 달라진 것

| 항목 | 교안 | 이번 결과 |
| --- | --- | --- |
| ① 기본 배포 실패 | 0건이거나 아주 적음 | 3건(ReadTimeout) — "아주 적음"에 해당 |
| ② 준비가 늦은 버전 503 | 30초 가까이 | 54건·약 21초, 명령 성공 뒤에도 약 19초 더 |
| ③ /health 프로브 | 실패 0건, 배포 30초쯤 더 | 실패 0건은 같고 배포는 27초 → 약 84초 |
| 블루그린 롤백 | 실패 0건·몇 초 | 4건·명령 11.5초(전환은 0건·18.5초) |
| production 롤백(rollback #3) | (교안은 프로브를 다시 돌리지 않는다고 설명) | 4건·15초, 같은 조건의 #4는 0건·4초 |
| --no-traffic 부수 효과 | (교안에 명시 없음) | 배포 직후 latestRevision: true가 사라지고 이전 리비전에 고정됨 |
| 스테이지 4 | 실패 0건 | 첫 측정 6건 → 깨워 두고 재측정 0건 |
| 스테이지 5 승인 | "승인 유지 vs 급할 때 지연"을 따져 정함 | 승인을 붙이지 않고 입력·소속·Ready 검사를 안전장치로 둠(environment: production을 붙이면 막을 수 있음) |
| 스테이지 6 방식 | /health가 항상 실패하는 버전 | CI에서 막혀 /version 커밋 불일치(방식 A)로 변경 |
| Revert | GitHub의 Revert 버튼 | git revert -m 1로 PR #36(같은 결과를 diff로 확인) |
| Claude의 안내 | — | PowerShell 쉼표 처리와 키 접두사 예시가 오해를 만들었다(8절 1·2번) |

# 10. 정리

진행기록이 남긴 최종 상태와 정리 내용만 적는다(마지막 점검은 이 절의 마지막 항목, 근거는 진행기록 11절).

- 정리한 것: 오늘 만든 로컬 브랜치 5개(모두 origin/staging에 포함된 것을 확인한 뒤 삭제, 이전 실습의 브랜치와 원격 브랜치는 그대로), 4장 실험용 SLOW_START_SECONDS·BANNER를 지웠고(00019-6qj), 5장 실험용 태그·BANNER를 지웠다(00023-jrk, latestRevision: true 복귀).

- 남긴 것: /health 스타트업 프로브(staging은 서비스에 직접 + deploy.yml, production은 PR #30), rollback.yml과 deploy.yml의 67줄, Supabase production 프로젝트와 Secret Manager 시크릿 2개, 시크릿 각각에 대한 secretAccessor 2개, 판본 폴더 N053/실습/판본_시작전/, 원본 로그 12개.

- 최종 상태:

- staging: friend-agent-staging-00038-veg가 latestRevision: true 100%, /version 커밋 412a785.

- production: friend-agent-00032-hey가 latestRevision: true 100%, green 태그 유지, /version 커밋 412a785(staging과 같음). 롤백 시험으로 00028-rum에 고정돼 있던 트래픽은 PR #37의 production 배포(run #31, 커밋 8a0559b)의 전환 단계(--to-latest)가 풀었다.

- 코드: 두 서비스 모두 커밋 412a785다. staging 브랜치에는 망가진 버전(PR #35)과 그 Revert(PR #36)가 차례로 들어 있어 코드의 순변화는 없다(app/main.py가 시험 전 8d549df와 같음을 diff로 확인, staging → main PR #37의 diff --stat도 비어 있었다).

- 마지막 점검: 배포 서비스 계정의 프로젝트 수준 역할은 roles/run.sourceDeveloper·roles/serviceusage.serviceUsageConsumer 두 개, Artifact Registry 저장소 friend-agent에 artifactregistry.writer, 런타임 서비스 계정에 대한 iam.serviceAccountUser이며 Cloud Run 서비스 수준 바인딩은 없다. 소유자·편집자 같은 넓은 기본 역할은 목록에 없다. 런타임 서비스 계정은 프로젝트 수준 역할이 없고 시크릿 단위 권한만 있다. 아침의 역할 목록은 기록해 두지 않아 "아침과 같은지"는 비교하지 못했다.

# 11. 궁금했던 것

아래는 실습 중 사용자(DJ)가 실제로 한 질문이다(말투는 줄여 옮겼다). 진행기록에는 답변 원문이 남아 있지 않아, 각 질문과 연결되는 진행기록의 확인·결정을 요약했다.

Q1. "이건 이미 지난 시간에 한 것 아닌가?"

- 지난 강의(N052)의 블루그린은 내 컴퓨터의 Docker·Nginx에서 직접 로드밸런서를 세운 것이고, 이번에는 같은 일을 Cloud Run이 맡는 구조에서 한 뒤 PR 머지 한 번으로 자동화했다. 또 시작 점검(1절)에서 Cloud Run 서비스에 Supabase 연결·시크릿이 없다는 것이 확인되어, 지난 시간 결과를 그대로 쓸 수 없는 부분(3장)부터 실습하기로 범위를 정했다. 지난 시간에 한 것이 이미 활용된 곳은 staging용 Supabase 프로젝트 하나였다.

Q2. "승인 없이 실행하는 게 과제 목적에 맞는가?"

- rollback 워크플로에 production 승인을 붙일지의 문제로 정리했다(6-2절). 이 저장소는 본인 한 명이 승인자이자 실행자라 승인은 보호보다 지연이 크다고 보고 입력 형식·서비스 소속·Ready 검사를 안전장치로 두는 쪽을 사용자가 선택했다. 과제 문구가 이 선택을 직접 따져 정하라는 것이라 어느 쪽도 맞고, environment: production을 붙이면 바로 승인이 걸린다고 답했다.

Q3. 꺾쇠 <>도, 큰따옴표도 지워야 하나?

- 자리 표시는 꺾쇠까지 포함해 통째로 실제 값으로 바꾼다. 첫 시도가 실패한 이유 중 하나가 <staging 프로젝트 URL> 자리 표시를 통째로 바꾸지 않은 것이었다(2-2절). 값 자체는 PowerShell에서 큰따옴표로 감싸고 변수($URL, $KEY)에 담아 쓰는 방식으로 바꿨다.

Q4. "staging 익명 로그인은 어디서 확인하나?"

- Supabase 대시보드의 Authentication > Sign In / Providers에서 Allow anonymous sign-ins를 본다(교안 부록 B). 이번에는 Claude가 대시보드를 보지 않고 서비스에 설정된 키로 익명 가입 요청을 보내 200과 세션 토큰이 돌아오는 것으로 켜져 있음을 확인했다(2-1절).

Q5. "URL은 어디서 찾나?"

- Supabase 프로젝트 URL은 각 프로젝트의 Project Settings > API Keys에서 찾는다(교안 3-4). URL 값은 보고서에 적지 않았다. Cloud Run 서비스 주소와 태그 URL은 서비스 조회(status.traffic[].url)로 얻는 값을 쓰는 편이 안전하다(4-1절).

# 12. 자가 점검 체크리스트 (교안 7-7의 8항목, 진행기록 11절 그대로)

점수는 새로 매기지 않았다. 결과와 근거만 적었다.

| 번호 | 항목 | 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 워크플로 파일에 API 키·서비스 계정 키 같은 시크릿이 없다 | ✓ | deploy.yml·rollback.yml에서 키 패턴(BEGIN … KEY, AIza…, sk-…, ghp_…, sb_…, JWT, client_secret) 검색 결과 없음. 값은 ${{ vars.* }}로만 읽음 |
| 2 | PR을 열기만 했을 때는 production에 배포되지 않는다 | ✓ | deploy.yml의 트리거는 push(staging·main)뿐이고 pull_request가 없다. PR #29~#36을 열어 둔 동안 배포 실행이 생기지 않았고 머지 때만 생겼다 |
| 3 | 스모크 테스트가 실패하면 전환되지 않는다 | ✓ | run #29 (7-2절): 스모크 테스트 failure, 전환·전환 확인·배포 결과 skipped |
| 4 | 두 번 연속 배포해도 매번 새 리비전이 0%로 올라온 뒤 전환된다 | ✓ | staging 연속 정상 배포 run #25(00031)·#27(00033)·#30(00038), production run #26(00026)·#28(00028) 모두 0% → 100% LATEST 로그(#26·#28은 production 승인 후 실행) |
| 5 | 배포 중 실패 0건을 요약으로 증명했다 | ✓ | production 배포 중 752건 실패 0건(로그 16). 첫 측정(로그 15)은 6건이었고 기록에 그대로 남김 |
| 6 | 버튼 하나로 이전 리비전으로 롤백할 수 있다 | ✓ | production rollback #3을 사용자가 버튼으로 실행, 명령부터 확인 15초(로그 17: 요청 4건 실패는 콜드 스타트 추정) |
| 7 | 액션 버전이 템플릿과 같고, 넓은 역할을 새로 주지 않았다 | ✓ (제한적) | deploy.yml의 uses: 목록이 시작 전 판본과 같고 rollback.yml도 같은 auth@v3·setup-gcloud@v3만 사용. 오늘 새로 준 권한은 런타임 서비스 계정에 시크릿 각각에 대한 secretAccessor 2개뿐(배포 서비스 계정은 바꾸지 않음). 제한적인 이유: 아침 IAM 스냅샷이 없어 "오늘 아침과 같은지"를 비교하지 못했다(10절) |
| 8 | 워크플로의 각 단계가 무엇을 하는지 남에게 설명할 수 있다 | (비워 둠) | 사용자 몫이라 채우지 않았다. 설명의 재료는 진행기록 8-1·9-1의 단계 표와 PR #31·#33 본문에 단계별로 적어 두었다. 발표 연습과 "스모크 테스트가 실패하면 어디서 멈추는가", "롤백 버튼은 어느 리비전으로 돌아가는가" 두 질문에 대한 답을 직접 말해 보는 것은 사용자가 한다 |

# 13. 증거 화면

증거 화면은 N053/증거화면/ 폴더에 01~15번 PNG로 있다. 공개 저장소에 올리기 위해 가림 처리한 사본이다: 주소창과 즐겨찾기 줄(프로젝트 번호), 대화상자 제목의 프로젝트 번호(<번호>로 대체), user_id(앞 3글자만), 프로필 사진. 이 폴더는 깃에 올리지 않는다. 무료 체험 배너의 금액·남은 일수가 보이는 캡처는 목록에서 뺐다.

| 번호 | 파일명 | 무엇을 보여 주는가 | 어느 절 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01_Supabase_프로젝트목록.png | Supabase 조직의 프로젝트 목록(friend-agent-staging 활성, 나머지 일시정지, 새로 만든 friend-agent-production) | 2-1 |
| 02 | 02_production_테이블6개.png | production 프로젝트 Table Editor의 테이블 6개(지구본 아이콘은 Data API 노출 표시) | 2-1 |
| 03 | 03_로그인시작실패_키접두사중복.png | "로그인을 시작하지 못했습니다" 창(키 접두사 중복 때) | 2-2, 8(1) |
| 04 | 04_messages_저장확인.png | staging 연결 뒤 messages 테이블의 새 user_id 5행(UTC 02:52~02:53) | 2-3 |
| 05 | 05_시크릿창_다른게스트.png | 시크릿 창이 캐릭터 만들기로 시작한 다른 게스트(노란 띠 저장확인) | 2-3 |
| 06 | 06_일반창_대화유지_저장확인.png | 새 리비전(BANNER=저장확인) 뒤 일반 창 새로고침에서 대화 유지 | 2-3 |
| 07 | 07_PR29_스타트업프로브.png | PR #29(flags 한 줄에 --startup-probe 추가)와 CI 통과 | 3-3, 5-2 |
| 08 | 08_run23_staging배포_진행중.png | PR #29 머지 뒤 staging 배포가 진행 중인 Actions 화면(run 번호는 진행기록에 없음) | 3-3, 5-4 |
| 09 | 09_run24_main배포.png | PR #30 머지 뒤 main(production) 배포 Actions 화면(run 번호는 진행기록에 없음) | 3-3, 5-4 |
| 10 | 10_run25_새흐름_staging.png | 새 흐름 첫 실행(run #25)의 단계 목록: 기록 → 0% 배포 → 스모크 테스트 → 전환 → 전환 확인 | 5-3 |
| 11 | 11_run28_production배포_승인기록.png | run #28의 production 승인 기록(Deployment protection rules)과 단계 목록 | 6-1 |
| 12 | 12_rollback_워크플로_목록.png | Actions 왼쪽 목록에 등록된 rollback 워크플로 | 6-2 |
| 13 | 13_rollback3_production_실행중.png | 사용자가 버튼으로 실행한 rollback #3(production) 진행 화면 | 6-2, 6-3 |
| 14 | 14_run29_망가진버전_배포.png | run #29: 스모크 테스트 실패, 전환 이후 단계 skipped | 7-2 |
| 15 | 15_run30_Revert_배포.png | Revert(PR #36) 뒤 run #30의 정상 배포 단계 목록 | 7-4 |

(4장~7장의 터미널 측정 결과는 이미지가 아니라 실습\실습로그\ 08~19번 원본 로그에 남겼다.)