9부

9부 서비스화·배포·운영

N045~N053 정리

아홉 강의 종합 정리 · 비개발자용

버전 1.0 · 2026-10-30 · 근거: `강의정리/N045~N053` 강의노트·제출보고서·실습 진행기록, `종합정리/N001-N049_학습흐름_종합보고서`(N045~N049 부분)

## 목차

아래 목차는 Word에서 Ctrl(⌘)+클릭으로 각 장으로 이동합니다. 필드를 업데이트하면(F9) 페이지 번호가 갱신됩니다.

# 1. 한 장 요약

📌 요약 9부 아홉 강의는 AI 기능 하나를 "남이 쓰는 서비스"로 바꾸는 과정입니다. 같은 서비스(AI 친구 에이전트 friend-agent)를 설계(N045) → 첫 배포(N046) → 운영(N047) → 자동 배포(N048) → 품질 게이트(N049) → 실행 환경 고정(N050) → 이미지 승격(N051) → 무중단 원리(N052) → Cloud Run 무중단(N053) 순서로 키웠습니다. 앞 강의가 남긴 한계를 다음 강의가 받아서 푸는 사슬이 49개 강의 중 가장 선명한 구간입니다.

아홉 강의를 관통하는 한 문장은 이것입니다.

"성공했다"는 표시와 "사용자가 아무 문제 없이 썼다"는 사실은 다르다. 상태 코드 200, 배포 성공, CI 통과, 전환 성공이 뜬 순간에도 사용자 쪽에서는 답이 잘리고(N047), 시각이 9시간 어긋나고(N048), 기능이 500을 내고(N050), 대화가 사라지고(N052), 요청이 503으로 끊겼습니다(N053). 9부는 그 차이를 하나씩 숫자로 확인하고 장치로 막는 과정이었습니다.

| 구간 | 강의 | 핵심 질문 | 대표 장치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내보내기 | N045~N047 | 어떻게 설계해서 세상에 공개하고, 공개한 뒤 무엇을 지켜보나? | PRD, Cloud Run 리비전·롤백, Secret Manager, 타임아웃·인스턴스 설정, 로그 |
| 자동화와 게이트 | N048~N049 | 사람이 손으로 하던 배포를 어떻게 자동화하고, 잘못된 변경을 어떻게 걸러 내나? | GitHub Actions + WIF, pytest CI, 브랜치 보호, staging, 배포 승인 |
| 같은 것을 보내기 | N050~N051 | 확인한 것과 배포한 것이 정말 같은가? | Dockerfile, .dockerignore, 커밋 SHA 태그, 다이제스트 승격 |
| 끊기지 않게 | N052~N053 | 새 버전으로 바꾸는 동안 사용자는 끊기지 않는가? | 블루그린·카나리, 외부 DB(Supabase), /health 프로브, 0% 배포·스모크 테스트, 원클릭 롤백 |

# 2. 사슬 — 한계에서 다음 강의로

| N045 설계 PRD·아키텍처 | → | N046 첫 배포 Cloud Run·시크릿 | → | N047 운영 타임아웃·로그 | → | N048 자동 배포 Actions·WIF | → | N049 게이트 CI·staging·승인 | → | N050 실행 환경 Dockerfile | → | N051 승격 한 번 빌드 | → | N052 무중단 원리 블루그린·DB | → | N053 Cloud Run 무중단 프로브·롤백 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 1. 9부의 사슬. 각 강의가 남긴 한계를 다음 강의가 받는다.

| 강의 (실습일) | 한 일 | 드러난 한계 | 다음 강의가 한 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| N045 서비스 설계 (10-19) | ASP에 PRD·시퀀스·아키텍처·데이터 모델을 코드 없이 설계. PD 인터뷰 4문항으로 "1차 사용자는 작가가 아니라 PD" 발견 | 배포·키·비용·장애는 아직 없음 | N046: 실제로 배포 |
| N046 첫 배포 (10-20) | Cloud Run에 공개. 배포 한 줄 뒤 5단계(빌드→이미지→리비전→인스턴스→URL) 확인, 리비전·롤백·50:50 분할, 키 없이 배포해 로그로 원인 찾기, Secret Manager 연결 | 공개 주소가 내 LLM 키로 요금 소비, 메모리 저장은 배포 때 소멸 | N047: 응답 시간·비용·로그 |
| N047 운영 (10-20~21) | 타임아웃 3초에서 답이 잘렸는데 상태 코드 200. 콜드 스타트, 최대 인스턴스 2 × 동시성 80, 로그 3종, 부하 테스트 | 배포는 여전히 사람이 gcloud로 수동 | N048: 배포 자동화 |
| N048 자동 배포 (10-22) | GitHub Actions + WIF로 키 파일 0개 자동 배포. 사고 2건 재현 | 환경변수 오류는 막았지만 시간대 버그는 배포 성공과 함께 통과 | N049: 걸러 내는 장치 |
| N049 CI·staging (10-23) | pytest 11 passed, 브랜치 보호, staging, 배포 승인의 세 겹 게이트. 시간대 버그가 TZ=UTC pytest에서 실패로 잡힘 | 서버의 운영체제 프로그램은 테스트가 못 봄 | N050: 실행 환경을 코드로 |
| N050 Dockerfile (10-26) | 로컬에서 되던 사진 읽기(OCR)가 staging에서 500 → Dockerfile에 설치 줄 → 네 곳 같은 결과 | 같은 Dockerfile도 빌드할 때마다 이미지 ID가 다름 | N051: 한 번만 빌드 |
| N051 이미지 승격 (10-27) | Actions에서 이미지를 한 번 만들어 커밋 SHA 태그, staging에서 확인한 다이제스트를 그대로 production에 승격 | 이미지를 바꿔 끼우는 순간 사용자가 끊기는지는 모름 | N052: 무중단 원리 |
| N052 무중단 원리 (10-28) | 로컬 Docker에 blue·green + Nginx. 전환 실패 0건인데 메모리 대화는 사라짐 → Supabase로 옮겨 유지 | 손으로 Nginx 설정을 고치는 방식, 클라우드 아님 | N053: Cloud Run에서 자동으로 |
| N053 Cloud Run 무중단 (10-29) | /health 프로브, 0% 배포·태그 URL·스모크 테스트, 블루그린·카나리·트래픽 고정, 머지 한 번 배포, 원클릭 롤백 | 알림, 카나리 자동 승격, 스키마 변경 배포는 미착수 | (다음) 알림·자동 승격·스키마 변경, 내 앱에 적용 |

코드 변경 ─▶ PR ─▶ [CI] pytest ─▶ [보호] 통과해야 머지 ─▶ Actions가 이미지 1번 빌드(SHA 태그) N049 N049 N049 N050·N051 ─▶ staging 0% 배포 ─▶ 태그 URL 스모크 테스트 ─▶ 전환 ─▶ [승인] ─▶ production에 같은 다이제스트 승격 ─▶ 문제 시 원클릭 롤백 N053 N053 N053 N049 N051 N053

💡 팁 9부가 끝난 시점의 배포 흐름입니다. N048 맺음말의 "빠르게 내보내는 장치"(자동 배포) 위에 N049~N053이 "걸러 내는 장치"와 "끊기지 않게 하는 장치"를 차례로 얹었습니다.

# 3. 강의별 핵심

## N045 AI 기능을 서비스로 설계하기

- 배운 것: 사용 맥락 → 처리 방식과 오류 대응 → 코드 없이 검증 → 시퀀스·아키텍처·데이터 모델 → PRD 순서로 설계한다. 순서를 건너뛰면 처음부터 다시 만들게 된다.

- 직접 한 것: ASP(AI Story Partner)에 적용. PD 인터뷰와 데스크 리서치 2건으로 1차 사용자가 PD임을 발견, 7개 평가 기준 시스템 프롬프트로 기성 AI 도구 프로토타입 시험, PRD 7항목 완성.

- 남는 것: 코드보다 먼저 "누가 쓰는가"를 확인해야 한다.

## N046 AI 서비스 인 프로덕션

- 배운 것: Cloud Run 배포 한 줄 뒤에는 빌드·이미지·리비전·인스턴스·URL 다섯 단계가 있다. 배포마다 리비전이 생기므로 롤백은 트래픽을 되돌리는 일이다. 키는 코드가 아니라 Secret Manager에 둔다.

- 직접 한 것: 첫 배포 403(빌드 계정 역할 하나로 해결), 리비전 롤백·50:50 분할, 키 없이 배포한 리비전의 컨테이너 로그에서 LLM_API_KEY 누락 확인 후 시크릿 연결.

- 남는 것: 실패 원인은 화면이 아니라 로그에 있다.

## N047 Cloud Run에서 AI 서비스 운영하기

- 배운 것: 타임아웃·인스턴스 수·동시성·콜드 스타트·로그가 운영의 기본 손잡이다.

- 직접 한 것: 평소 4.1초 걸리는 요청에 타임아웃 3초를 걸자 답이 문장 중간에서 잘렸는데 상태 코드는 200. 쉬었다 오면 첫 요청이 느린 것은 LLM이 아니라 콜드 스타트(404도 7.8초). 부하 테스트에서 동시성 1일 때 최대 인스턴스 3이든 20이든 똑같이 50건 중 15건만 성공 → 최대 인스턴스 숫자보다 순간 스케일업 속도가 먼저 병목(교안에 없던 발견).

- 남는 것: 최대 인스턴스는 비용 상한이 아니고, 상태 코드만 보는 모니터링은 품질 문제를 못 잡는다.

## N048 GitHub Actions로 자동 배포하기

- 배운 것: WIF(워크로드 아이덴티티 연동)로 키 파일 없이 GitHub이 Google Cloud에 배포한다. 권한은 최소로.

- 직접 한 것: 서비스 계정 2개·풀·공급자·저장소 변수 4개를 키 파일 0개로 구성. 저장소 문서에 없던 "빌드 계정을 대신 행동할 권한" 함정을 발견해 해결. 사고 재현 2건: 환경변수 이름 오류는 배포 실패, 이전 리비전이 계속 응답, 시간대 오류는 배포 성공, 08:00 약속이 17:00으로 저장.

- 남는 것: 자동 배포는 "켜지는지"만 확인한다.

## N049 CI 테스트와 staging 환경 만들기

- 배운 것: CI(자동 테스트), 브랜치 보호(통과해야 머지), staging(사람이 먼저 써 봄), 배포 승인의 세 겹 게이트.

- 직접 한 것: 시간대 버그가 TZ=UTC pytest에서 17:00 실패로 잡힘. 브랜치 보호가 없으면 CI가 빨간불이어도 머지가 된다는 것을 확인 — CI는 알려 줄 뿐 막지는 못한다. 비공개 저장소에서는 승인자·보호가 유료라 저장소를 공개로 전환.

- 남는 것: 테스트는 화면·말투·실제 LLM 답은 못 잡는다.

## N050 Dockerfile로 실행 환경 정하기

- 배운 것: 코드가 같아도 서버에 운영체제 프로그램이 없으면 기능이 안 된다. pip가 아니라 Dockerfile에 적어 실행 환경을 직접 정한다.

- 직접 한 것: 로컬에서 되던 OCR이 staging에서 500(서버에 tesseract 없음, Cloud Run 로그로 확인) → Dockerfile에 설치 줄 → 같은 사진이 로컬·로컬 컨테이너·staging·production 네 곳 모두 200·153글자·같은 결과 해시. .dockerignore가 하위 폴더에 안 먹어 이미지에 .pyc 17개가 들어간 것을 발견해 수정. PDF 읽기(poppler)는 staging에 가기 전 로컬 컨테이너에서 먼저 잡음.

- 남는 것: 같은 Dockerfile을 두 번 빌드하면 패키지는 같아도 이미지 ID가 다르다.

## N051 한 번 만든 이미지로 배포하기

- 배운 것: "확인한 것을 배포했다"고 말하려면 이미지를 한 번만 만들고, 그 다이제스트를 그대로 옮겨야(승격) 한다.

- 직접 한 것: 승격 전에는 staging·production이 각자 빌드해 다이제스트가 달랐다. Actions가 커밋 SHA 태그로 한 번 빌드 → production이 staging 리비전의 다이제스트를 읽어 그대로 배포 → 두 환경 모두 sha256:d339e5d333ec…. main 배포 시간 1분 26초 → 46초, 장애 대응 훈련 세 질문 5분 이내 → 3분. Artifact Registry가 2,217.9MB(무료 0.5GB 초과)라 정리 정책을 드라이런으로 검.

- 남는 것: 승인 버튼을 누르기 전에 다이제스트를 확인해야 한다.

## N052 로드밸런서로 무중단 배포 구성하기

- 배운 것: 서버 두 벌(blue·green) 앞에 로드밸런서를 두고 설정만 바꿔 전환·롤백한다. 그러나 사용자 데이터가 서버 메모리에 있으면 전환이 곧 데이터 소멸이다.

- 직접 한 것: 전환·롤백 341건 실패 0건, 가중치 3:1에서 75%·25%. 서버 하나를 멈추자 기본값에서는 13건 실패(Nginx가 알아채는 데 약 38초, 교안은 60초), 연결 대기 1초로 바꾸자 0건. 그런데 메모리 저장에서는 전환하자 대화 0개 → Supabase로 옮기자 전환·재시작 뒤에도 대화 3개 유지.

- 남는 것: 전환 성공은 곧 무중단이 아니다.

## N053 Cloud Run으로 무중단 배포하기

- 배운 것: 새 버전을 올리는 일과 사용자에게 보내는 일을 나누고(0% 배포), 보내기 전에 검증하고(태그 URL 스모크 테스트), 문제가 생기면 바로 되돌린다(원클릭 롤백). 준비 여부는 스타트업 프로브로 정한다.

- 직접 한 것: 준비가 늦은 버전을 기본 프로브로 배포하자 배포 명령은 성공인데 요청 54건이 503, /health 프로브로 바꾸자 0건(대신 배포 27초 → 약 84초). 롤백 직후 4건 실패(콜드 스타트 추정). deploy.yml에 0% 배포 → 스모크 테스트 → 전환을 넣고, 일부러 망가진 버전을 머지하자 스모크 테스트가 전환을 막아 요청 735건 실패 0건.

- 남는 것: 배포 성공은 "사용자가 오류를 안 봤다"는 증거가 아니다. 롤백은 배포보다 약하다.

# 4. 숫자로 남은 실측 교훈

| 강의 | 실측 사실 | 교훈 |
| --- | --- | --- |
| N047 | 타임아웃 3초 → 답이 잘렸는데 상태 코드 200 | 상태 코드만으로는 품질을 못 본다 |
| N047 | 동시성 1이면 최대 인스턴스 3이든 20이든 50건 중 15건 성공 | 최대 숫자보다 스케일업 속도가 먼저 막힌다 |
| N048 | 시간대 버그: 배포 성공, 08:00 → 17:00 저장 | 자동 배포는 "켜지는지"만 본다 |
| N049 | TZ=UTC pytest에서 같은 버그가 실패로 잡힘 | 테스트 조건을 서버와 맞춰야 잡힌다 |
| N050 | 로컬 200 / staging 500 → Dockerfile 뒤 네 곳 200·153글자·같은 해시 | 실행 환경도 코드로 고정한다 |
| N050 | 같은 Dockerfile 두 번 빌드: 패키지 같음, 이미지 ID 다름 | 다시 빌드한 것은 같은 것이 아니다 |
| N051 | 승격 뒤 두 환경 다이제스트 d339e5d333ec 일치, 배포 1분 26초 → 46초 | 한 번 만들고 옮기면 더 빠르고 확실하다 |
| N052 | 전환 실패 0건인데 메모리 대화 0개 | 요청이 안 끊겨도 사용자 일은 끊길 수 있다 |
| N052 | 서버 정지 감지 기본 약 38초·실패 13건 → 연결 대기 1초·실패 0건 | 기본값은 내 서비스에 맞지 않을 수 있다 |
| N053 | 기본 프로브 503 54건 → /health 프로브 0건 | 사용자가 오류를 보는 것보다 배포가 늦는 편이 낫다 |
| N053 | 망가진 버전: CI 통과, 스모크 테스트에서 멈춤, 요청 735건 실패 0건 | 검증은 사용자에게 가기 전 새 버전을 봐야 한다 |

# 5. 9부를 관통하는 네 가지 원칙

| 원칙 | 9부에서 나타난 곳 |
| --- | --- |
| 성공 표시를 믿지 말고 사용자 쪽을 잰다 | N047 200인데 잘린 답, N048 성공한 배포의 시간대 버그, N052 전환 성공·대화 소멸, N053 배포 성공·503 |
| 되돌릴 수 있어야 안전하다 | N046 리비전 롤백, N048 revert, N049 staging, N053 원클릭 롤백(단, 롤백은 배포보다 약했다) |
| 권한과 승인은 설계의 일부다 | N046 Secret Manager, N048 WIF·최소 권한, N049 브랜치 보호·배포 승인, N053 시크릿 단위 읽기 권한 |
| 확인한 것과 보낸 것이 같아야 한다 | N049 staging에서 먼저 써 봄, N050 네 곳 같은 결과, N051 다이제스트 승격, N053 태그 URL 스모크 테스트 |

💡 팁 28년 기획·경영에 빗대면, 9부는 신규 매장 오픈 매뉴얼과 같았습니다. 간판 불이 켜진 것(배포 성공)과 손님이 불편 없이 주문하고 나간 것(사용자 경험)은 다르고, 본점에서 검수한 레시피를 지점에 그대로 보내야 하고(승격), 교대 근무에서 인수인계 노트가 없으면 손님 주문이 사라지며(메모리 저장), 가오픈(0% 배포)과 철수 기준(롤백)은 오픈 전에 정해 둡니다.

# 6. 남은 숙제 (N053 시점)

- 배포 알림(성공·실패·롤백을 메신저로) — N047부터 계속 이월. N053 선택 과제로 나왔지만 하지 않음

- 카나리 자동 승격 — 오류율·지연(p95)을 숫자로 보고 올릴지 되돌릴지 자동 판단

- 스키마가 바뀌는 배포 — 확장 → 호환 코드 → 전환 → 정리 순서는 아직 이론

- 롤백 직후 약한 구간 줄이기(최소 인스턴스, 롤백 전 사전 호출 비교)

- 환경별 서비스 계정 분리, staging과 production이 같은 수업 키를 쓰는 문제

- 비용 총량 통제 — 공개 서비스의 요청당 LLM 비용, Artifact Registry 2.2GB(정리 정책은 드라이런 상태)

- 브라우저(UI) 자동 테스트와 시간대·날짜 경계 테스트

- 내 앱에 적용 — My-Story-Maker, 뉴스레터 에이전트, AI 컨설팅 서비스

⚠️ 주의 실습 자원 정리도 남아 있습니다. friend-agent(공개, 요청마다 키 비용)·friend-agent-staging 서비스, 공개 저장소 JEON-DAEJIN/friend-agent, Supabase friend-agent-production(무료 체험 2026-10-29 기준 6일 남음)을 둘지 정리할지 정해야 합니다.

# 7. 산출물 위치

| 강의 | 강의노트 | 제출보고서 | 그 밖 |
| --- | --- | --- | --- |
| N045 | N045/N045_AI_기능을_서비스로_설계하기(service-design) | N045_실습과제_제출보고서 | 방법론 문서(AI_기능을_서비스로_설계하는_법) |
| N046·N047 | N046/…(ai-in-production), N047/…(cloud-run-operations) | 각 폴더 | 방법론 문서(Cloud_Run에_AI_서비스를_배포하고_운영하는_법) |
| N048 | N048/N048_GitHub_Actions_자동배포(cicd) | N048_실습과제_제출보고서 | 실습 모션 요약 mp4 |
| N049 | N049/N049_CI테스트와_staging환경(ci-staging) | 보고서 + 부록 상세기록 | 방법론 문서(AI_서비스에_품질_게이트를_붙이는_법) |
| N050 | N050/N050_Dockerfile로_실행환경_정하기(dockerfile) v1.1 | 보고서 + 부록 | 방법론 문서, 한눈에 흐름도 |
| N051 | N051/N051_한_번_만든_이미지로_배포하기(image-deploy) | 보고서 + 부록 | 노션용 본문, 흐름도 |
| N052 | N052/N052_로드밸런서로_무중단_배포_구성하기(load-balancer) v1.1 | N052_실습과제_제출보고서 | 실습 진행기록, 원본 로그 24개 |
| N053 | N053/N053_Cloud_Run으로_무중단_배포하기(cloud-run) v1.1 | N053_실습과제_제출보고서 | 오늘 학습정리, 실습 진행기록, 원본 로그 12개 |

- 비개발자용 실습 설명자료: 강의정리/설명자료모음/N0XX_실습_설명자료

- 날마다 쓴 블로그 글: N045(10-19)부터 N053(10-29)까지 수업일지 9편이 jeon-daejin.github.io/blog에 게시되어 있습니다.

# 8. 자료 사용상의 주의

- N045~N049 부분은 N001-N049_학습흐름_종합보고서 4장을 바탕으로 했고, N050~N053은 이번에 각 강의 제출보고서에서 새로 정리했습니다.

- 숫자는 모두 실습 기록에 있는 값입니다. 기록이 "추정"이라 한 것(N053 롤백 직후 4건의 원인 등)은 여기서도 추정으로 적었습니다.

- 강의 사이의 연결 중 N045→N046, N046→N047, N048→N049는 강의 본문이 직접 다음 강의를 지목한 것이고, N049→N050부터는 각 실습이 앞 실습의 저장소·서비스를 이어 쓴 흐름으로 이었습니다.